# Бизнес модель ИИ Наставника

Для Demo Day и пилотных партнёров

Главный вывод. Документ описывает, как превратить браузерного помощника для русско- и казахоязычных пользователей в проверяемый B2B2C-продукт. Основная рекомендация: начать с контролируемых пилотов в школах, библиотеках и центрах цифровой грамотности, где можно измерить пользу без доступа к чувствительным данным.

| Версия | Статус | Цель документа |
| --- | --- | --- |
| 0.24.20 | Рабочая гипотеза | Пилотные переговоры, Demo Day и план первых продаж |

Важно. Цены, конверсии и объём рынка в документе являются гипотезами до интервью и пилотных измерений.

# 1  Продукт и проблема

ИИ Наставник - расширение для Chrome и Edge. Оно объясняет видимые элементы текущего веб-интерфейса простым языком, принимает текстовый и голосовой вопрос, озвучивает ответ и показывает предупреждение при признаках рискованного сайта.

Продукт не действует вместо человека: не нажимает кнопки, не заполняет формы, не отправляет сообщения и не проводит платежи. Это снижает риск ошибочной автоматизации и сохраняет контроль у пользователя.

## Что меняется для пользователя

Вместо поиска общей инструкции человек получает пояснение рядом с текущей кнопкой, полем или разделом.

Вместо догадки о следующем действии он получает один безопасный шаг или честную просьбу открыть нужное меню.

Вместо языкового барьера доступны казахский и русский языки, голосовой ввод и озвучивание.

Вместо ложного обещания полной защиты показывается аккуратное предупреждение только при признаках риска.

# 2  Приоритетные сегменты

| Сегмент | Кто платит | Боль | Первая ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожилые и начинающие | Семья, социальный или образовательный партнёр | Страх ошибиться и непонимание интерфейса | Понятная подсказка, голос, два языка |
| Школьники и студенты | Школа, колледж, вуз, EdTech | Не знает, как выполнить задачу в веб-сервисе | Обучение интерфейсу и Word/Excel без чтения файла |
| Библиотеки и НКО | Организация | Повторяющиеся простые вопросы и очереди | Первый уровень цифровой помощи |
| Корпоративный onboarding | Компания или владелец сервиса | Долгое освоение систем и однотипные обращения | Помощь на разрешённых страницах |

Приоритет запуска. Стартовый фокус - B2B2C-пилоты. Один партнёр даёт доступ к группе пользователей, помогает провести обучение и позволяет сравнить результат до и после использования продукта.

# 3  Ценность и продуктовое предложение

| Сторона | Что получает |
| --- | --- |
| Пользователь | Понятное объяснение на привычном языке, голосовой вопрос и безопасный следующий шаг без автоматического действия. |
| Семья | Меньше тревоги при освоении сайтов близким человеком и видимый сигнал о подозрительных признаках адреса. |
| Преподаватель или консультант | Меньше повторяющихся вопросов о базовой навигации и материал для самостоятельной практики. |
| Организация | Более мягкий onboarding, потенциальное снижение однотипных обращений и инклюзивный цифровой сервис. |

## Базовые возможности

Плавающая панель в браузере рядом с интерфейсом.

Объяснение видимых кнопок, полей, ссылок и структурных разделов без передачи полного HTML страницы.

Вопрос своими словами: помощник связывает его только с наблюдаемой командой и не придумывает скрытый маршрут.

Казахский язык по умолчанию для новой установки и сохранение выбранного языка.

Голосовой вопрос после остановки записи сразу поступает в сценарий помощи; ответ можно озвучить.

Предупреждение о риске сайта без навязчивого сообщения для чистых страниц.

Подготовленные безопасные объяснения Word и Excel Online без чтения документа, ячеек или имени файла.

## Коммерческие пакеты  рабочая гипотеза

| Пакет | Кому | Содержание | Коммерческая цель |
| --- | --- | --- | --- |
| Community pilot | Школа, библиотека, НКО | Ограниченная группа, базовые сценарии, сопровождение пилота | Доказать пользу и собрать обратную связь |
| Education | Учебная организация | Управляемое развёртывание, Word/Excel-сценарии, агрегированные метрики | Годовая лицензия организации |
| Team | Компания или служба поддержки | Согласованный перечень доменов, onboarding, приоритетная поддержка | Подписка по активным пользователям или подразделениям |
| Enterprise | Крупный владелец сервиса | Брендинг, SSO и аудит после отдельной проработки | Внедрение и годовая поддержка |

## Модель доступа и регистрации

Обычный пользователь получает простой вход по номеру телефона или email с одноразовым кодом либо может начать работу без регистрации с небольшой квотой. Пользователю не показываются LOCAL_ACCESS_TOKEN, адрес backend и ключ модели.

Школы и другие учебные организации используют код организации, invite-ссылку или QR-код с ограниченным сроком действия, числом активаций, отзывом и отдельной квотой. Подтверждение статуса школьника, студента или пожилого пользователя рассматривается только через официальный eGov/ЭЦП-поток после privacy-проверки. ИИН не используется как пароль и не попадает в модель. Для HackAlem AI остаётся текущий pairing-токен как режим технического стенда.

# 4  Business Model Canvas

| Блок | Решение для ИИ Наставника |
| --- | --- |
| Customer Segments | Начинающие пользователи, пожилые, учащиеся, организации цифровой грамотности и команды поддержки. |
| Value Proposition | Контекстная помощь рядом с интерфейсом на KK и RU; объясняет, но не совершает рискованное действие вместо человека. |
| Channels | Пилоты с образовательными и социальными организациями, Chrome Web Store и Edge Add-ons, партнёрские демо, рекомендации преподавателей и семей. |
| Customer Relationships | Простой onboarding, встроенная инструкция, база сценариев, поддержка партнёра и канал обратной связи. |
| Revenue Streams | Организационная подписка, плата за внедрение и approved-domain профиль, корпоративная поддержка. B2C freemium - только после проверки удержания. |
| Key Activities | Улучшение безопасных схем, двуязычного UX, доступности, эксплуатации backend и проведение пилотов. |
| Key Resources | Расширение, backend, двуязычный UX, проверенный каталог Office-команд, методика тестирования и партнёрства. |
| Key Partners | Школы, библиотеки, НКО, программы цифровой грамотности, AI и Speech-провайдеры, владельцы разрешённых сайтов. |
| Cost Structure | Разработка, облачная инфраструктура, модель и Speech, безопасное хранение секретов, поддержка, исследование пользователей и privacy-проверка. |

# 5  Доходная модель и экономика

Пилоту не нужно продавать AI-токены. Партнёру понятнее оплачивать доступ организации, набор пользователей, сопровождение и согласованные сценарии. Команда при этом считает переменную стоимость на активного пользователя и не продаёт пакет ниже безопасной себестоимости.

| Показатель | Рабочее правило |
| --- | --- |
| Выручка | Подписка организации + амортизированная плата за внедрение + платная поддержка или кастомизация. |
| Переменные расходы | Запросы к модели + STT и TTS + трафик и backend + поддержка, зависящая от числа пользователей. |
| Целевая маржа | Не ниже 70 процентов после завершения пилота. |
| Минимальная цена | Если V - переменная стоимость пользователя, переменная часть цены должна быть не меньше V / 0,30. |
| Ограничения | В пакете нужен лимит включённых вопросов и голосовых минут; дополнительный объём оформляется как add-on или мягкое ограничение. |

Дисциплина расчёта. Перед любым коммерческим предложением нужно подставить актуальные тарифы выбранных AI и Speech-провайдеров на дату расчёта. Публичные устаревшие цены не использовать.

# 6  Первые 90 дней

| Этап | Период | Действия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подтверждение боли | Недели 1-3 | 10-15 интервью с пользователями, преподавателями, библиотекарями и сотрудниками поддержки. Проверка 2-3 безопасных сценариев. | Список реальных барьеров и критерии пилота. |
| Контролируемый пилот | Недели 4-8 | Один партнёр, 20-50 участников, учебные страницы и короткая вводная о границах помощника. | Данные о завершении задач, понимании подсказок и сбоях. |
| Решение о масштабе | Недели 9-12 | Сравнение до и после, улучшение трёх самых частых сценариев, коммерческое предложение партнёру. | Решение о платном продолжении или корректировке продукта. |

## Метрики пилота

| Метрика | Что показывает |
| --- | --- |
| Activation rate | Понятность первого опыта: сколько установивших расширение прошли первое обучение или задали вопрос. |
| Task completion | Практическую пользу: долю завершённых безопасных сценариев среди начавших. |
| Help deflection | Потенциальное снижение типовых вопросов консультанту. |
| Repeat success | Обучающий эффект: может ли человек повторить задачу без подсказки. |
| KK adoption и Voice success | Востребованность казахского интерфейса и надёжность голосового пути. |
| Safety precision review | Не создаёт ли предупреждение о риске лишнюю тревогу. |

Собирать следует только агрегированные продуктовые события. Полный текст страницы, документы, пароли, записи голоса и содержимое личных аккаунтов не должны входить в аналитику. Для production-аналитики требуется отдельное понятное согласие.

# 7  Риски и принципы доверия

| Риск | Как управлять |
| --- | --- |
| Неверная подсказка модели | Один безопасный следующий шаг, строгая схема ответа, запрет автоматических действий, просьба открыть меню при недостатке данных. |
| Чувствительный контент | Локальная фильтрация, минимальный контекст, запрет чтения документов и полей, понятная политика данных. |
| Ложное чувство безопасности | Формулировка о возможной угрозе, отсутствие зелёного статуса для чистой страницы, обучение пользователя. |
| Рост облачных расходов | Лимиты, cache проверенных ответов, мониторинг затрат и пакеты по объёму. |
| Динамические интерфейсы | Честное ограничение, повторный анализ после открытия меню и развитие покрытия по данным пилота. |
| Качество казахского | Проверка носителями, библиотека терминов и тесты ключевых сценариев. |

# 8  Сообщение для жюри

ИИ Наставник помогает человеку не просто найти ответ, а уверенно сделать следующий шаг в интерфейсе. Он работает с ограниченными описаниями видимых элементов, объясняет их на казахском или русском и ничего не нажимает вместо пользователя. Поэтому решение подходит начинающим пользователям, пожилым, школьникам и организациям цифровой грамотности. Мы начинаем с B2B2C-пилотов в школах, библиотеках и учебных центрах, измеряем завершение реальных задач и снижение однотипных обращений за помощью. Доход формируют организационная подписка и внедрение, а безопасность и приватность остаются архитектурными ограничениями, а не дополнительной платной опцией.

## Следующий шаг для команды

Решение. Выбрать одну стартовую вертикаль - образовательную организацию или библиотеку с программой цифровой грамотности - и согласовать пилот с измеримой метрикой успеха. После пилота обновить этот документ фактическими данными: размером группы, завершением сценариев, стоимостью активного пользователя, отзывами о KK и RU и решением партнёра о продлении.